济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目

竞争性磋商文件

项目编号:JTZB-2019-028

采  购  人：济宁市市直机关医院（章）

采购代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司（章）

2019年5月

目    录

第一章  竞争性磋商公告.......................................................................................................2

第二章  供应商须知................................................................................................................4

第三章   技术标准和要求.....................................................................................................18

第四章  工程量清单...............................................................................................................19

第五章  采购合同...................................................................................................................22

第六章  响应文件格式..............................................................................................................32

# 第一章  竞争性磋商公告

济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目经有关部门批准，现采用竞争性磋商方式选择成交供应商，有关事宜如下：

一、项目基本信息

1、项目编号：JTZB-2019-028

2、项目名称：济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目

3、项目概况：本项目为济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目，采购项目主要内容：室内原设施拆除；室内照明、医用设备、灭菌等线路布置；室内暖气片拆除及安装；墙面开门及观察窗；室内隔断；室内吊顶及医用吊帘轨道预设，排风排烟系统；室外风机的防护；蜡疗室增设给排水系统；地面、墙面粉刷修补；防盗门安装；沿街门头制作；室内卫生间改造。具体内容详见工程量清单。（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求）。

4、采购人：济宁市市直机关医院

联系人：王主任        联系电话：13792347275

5、代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司

联 系 人：尚军娜     联系电话：18660477311

二、供应商资格要求

1、在中国境内注册，具有独立法人资格，并满足磋商文件要求的供应商；

2、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

3、项目负责人必须为建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（须在本单位注册）并同时具备建造师安全生产考核合格证书（B证）；

4、具备有效的营业执照和安全生产许可证；

5、供应商资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、向采购代理机构购买磋商文件并登记备案；

8、在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

9、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章；

10、本项目不接受联合体报价；

11、资格审查方式：资格后审。

三、有意参加本项目的潜在供应商，请于2019年5月24日-2019年5月31日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00，节假日除外）携带下列资料原件（正本或副本）、复印件各一套（复印件加盖公章并装订成册），到青岛建通工程招标咨询有限公司报名。

须携带资料：法人授权委托书、经办人身份证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照、资质证书、安全生产许可证、注册建造师证和建造师安全生产考核合格证书（B证）等证件的原件和复印件（加盖公章）一份套。

- 响应文件递交截止时间及公开报价时间、地点：

响应文件递交截止时间和公开报价时间：见磋商文件

响应文件递交及公开报价地点：见磋商文件

五、报名地点及联系方式

代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司（济宁市古槐路古槐家园9号楼701室）

联系人：尚军娜  联系电话：18660477311

2019年5月24日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称、项目编号和包组划分 | 项目名称：济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目 项目编号：JTZB-2019-028 |
|  | 采购人、联系人及联系电话 | 采购人：济宁市市直机关医院 联系人：王主任 联系电话：13792347275 |
|  | 采购代理机构、联系人及联系电话 | 代理机构：青岛建通工程招标咨询有限公司 联系人：尚军娜 联系电话：18660477311 |
|  | 采购内容 | 本项目为济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目，采购项目主要内容：室内原设施拆除；室内照明、医用设备、灭菌等线路布置；室内暖气片拆除及安装；墙面开门及观察窗；室内隔断；室内吊顶及医用吊帘轨道预设，排风排烟系统；室外风机的防护；蜡疗室增设给排水系统；地面、墙面粉刷修补；防盗门安装；沿街门头制作；室内卫生间改造。具体内容详见工程量清单。（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求）。 |
|  | 采购方式 | 竞争性磋商 |
|  | 报价方式 | 工程量清单报价 |
|  | 采购预算 | 人民币： 150000 元（大写： 壹拾伍万元整）。 供应商的报价不得超过预算金额（含首次报价），超出预算金额的报价按无效报价处理。 |
|  | 磋商保证金 | 1、响应保证金的金额：3000元 2、保证金递交形式：现金 供应商应按上述规定的数额及形式向代理机构交纳保证金。供应商应于2019年6月 4日17：00时前缴纳。凡未能按磋商文件规定的时间提交保证金的供应商，采购人将视为不响应磋商文件，按无效报价处理。 |
|  | 报价有效期 | 90 日历天（自报价截止之日起） |
|  | 纸质响应文件 份数 | 响应文件正本壹份,副本肆份。 |
|  | 签字或盖章要求 | 响应文件应按第五章“响应文件格式”要求进行签字或盖章，否则其响应文件视为无效文件。 |
|  | 纸质响应文件 的密封 | 1、密封套应标注项目名称、供应商名称等内容，密封套封口处应加盖供应商单位公章。 2、未按照上述要求密封及在密封套标注的，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 纸质响应文件 装订要求 | 1、响应文件的正本与副本应分别装订成册。 2、响应文件每册均须采用胶装方式在左侧装订，装订须牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订。 |
|  | 供应商提出疑问的时间及方式 | 2019年5月29日24:00时前提出（过期不予答复），供应商应将需要澄清的问题用Word版的文本，以电子邮件的形式发至1192179060@qq.com邮箱（并电话告知工作人员），或以书面形式送至代理公司。问题澄清的答复将在2019年5月 30日24:00用Word版的文本，以电子邮件的形式发至各报名供应商所留邮箱（并电话告知供应商代表）。 |
|  | 响应文件递交截止时间及公开报价时间、地点 | 时间：2019年6月5日9时30分（北京时间） 地点：济宁市市直机关医院五楼会议室。 |
|  | 付款方式 | 本项目无预付款，项目完工后付合同总价款的30%，项目验收合格后付至合同总价款的95%，余款合同总价款的5%待质保期满后付清。 |
|  | 工期 | 30 天. |
|  | 质保期 | 2年 |
|  | 质量要求 | 达到国家质量验收规范合格标准 |
|  | 安全要求 | 符合国家安全生产管理相关规定 |
|  | 踏勘现场 | 不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 |
|  | 供应商资格要求 | 1、在中国境内注册，具有独立法人资格，并满足磋商文件要求的供应商； 2、具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 3、项目负责人必须为建筑工程专业二级及以上注册建造师资格（须在本单位注册）并同时具备建造师安全生产考核合格证书（B证）； 4、具备有效的营业执照和安全生产许可证； 5、供应商资格、资质文件和业绩情况均真实有效，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 6、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 7、向采购代理机构购买磋商文件并登记备案； 8、在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为； 9、遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规和规章； 10、本项目不接受联合体报价； 11、资格审查方式：资格后审。 |
|  | 供应商证件及业绩的提交 | 本项目为资格后审。供应商在响应文件递交截止时间前须提交的证件原件（以下注明提供复印件的除外）： （1）营业执照（原件）、税务登记证（原件）、组织机构代码证（原件）（或三证合一的营业执照原件）； （2）资质证书原件、安全生产许可证原件、注册建造师证原件和建造师安全生产考核合格证书（B证）原件； 注：1、以上证件密封包装，在递交响应文件时一并提交磋商小组审核。响应文件递交截止时间后提交的证件文件，一律不予接受。 2、由当地公证处出具的公证件与原件同等效力。 3、未按以上要求提供上述证件或缺项提供的不予评审。上述证件须与响应文件中的复印件（加盖公章）保持一致，否则不予评审。 供应商还应将需要磋商小组验证的相关业绩、信誉证件（参照评标办法中涉及到的相关证件的原件）等原件与上述资格证件密封包装，在递交响应文件时一并提交，否则评分办法中相应条款不予计分。 供应商所提供的所有证件及业绩应真实有效，否则将做废标处理。” |
|  | 报价时供应商需要携带的证件 | 供应商的法定代表人（或其委托代理人）应按时参加开标会议。其中，企业法定代表人参加开标会议的，需携带其身份证原件；委托代理人参加开标会议的，需携带其身份证原件及授权委托书原件。 未按上述规定提交证件的供应商，其响应文件将被拒绝。 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 在任何磋商环节中，需磋商小组就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。 |  |

# 供应商须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商方式对该项目进行采购；

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表；

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表；

1.1.4 本项目名称、项目编号和包组划分：见供应商须知前附表；

1.1.5 本项目采购内容：见供应商须知前附表。

1.2采购方式、采购预算

1.2.1本项目采购方式见供应商须知前附表；

1.2.2本项目采购预算见供应商须知前附表。

1.3 工期、质量要求

1.3.1本项目工期见供应商须知前附表；

1.3.2本项目质量要求见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1具体详见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2采购代理费：采购代理费的收费额按国家发展计划委员会发改价格[2015]299号文件，由成交供应商向采购代理机构支付代理费（各供应商的保证金：采购人向成交供应商发出成交通知书后5个工作日内，将未成交供应商的保证金无息退还；成交供应商的保证金转为采购代理服务费。

1.6 保密

1.6.1参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

1.7.1除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。

1.8计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，供应商可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商人据此作出的判断和决策负责。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本次采购项目的磋商文件包含以下部分：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）技术标准和要求；

（4）工程量清单；

（5）采购合同；

（6）响应文件格式。

本磋商文件第五章“采购合同”是磋商文件的重要组成部分，供应商必须仔细阅读并充分理解。供应商一旦成交，必须按照本磋商文件第四章“采购合同”已约定的内容和格式与采购人签订合同。

2.2 磋商文件的澄清和修改

见供应商须知前附表。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

1）法定代表人或授权代表签署的投标函；

2）法定代表人身份证复印件或法定代表人授权委托书原件、委托人身份证复印件；

3）报价一览表；

4）供应商的资格声明

5）供应商简介及资质

6）已标价的工程量清单；

7）施工组织设计；

8）项目管理机构表；

9）供应商认为需要提交的其他文件；

3.2 报价

（1）本次报价共两次报价，第二次报价为最终报价。工程结算时分部分项工程量清单综合报价 （措施费除外）按第一次总报价（措施费除外）与第二次总报价（措施费除外） 同比例调整。

（2）报价币种：人民币。

（3）供应商在报价时只能提供一个方案，且此方案只允许有一个报价。

（4）本项目报价为固定综合单价报价。

（5）)供应商必须依据采购人提供的工程量清单和有关文件资料，以及企业定额和市场价格信息，参照相关定额、计价规范等及相应的费用项目构成及计算规则，结合企业自身综合实力和本工程的实际情况，综合考虑各种风险因素和竞标需要，自主报价。

（6） 投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按最新规定足额计取，报价人在投标报价中，对上述费用进行让利或者优惠的，磋商小组将否决其投标。

（7）工程量清单表现拟建工程的分部分项工程的项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。

（8）供应商应计算工程项目的单价和合价(每项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受)。除非合同中另有规定，供应商工程量清单中的每一单项均需计算填写单价和合价，并做单价分析，供应商没有填写单价和合价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其他单价和合价中。

（9）本项目为交钥匙工程。包括合同工程的拆除、施工、材料采购安装、验收、维修、售后服务、税金、利息，规费、税金、运输费、保险费、代理费及其他相关的全部费用。供应商报价时遗漏的部分视为已包含在供应商报价中，采购人不予调整。

除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括人工费、材料费、机械费、其它直接费、间接费、政策性文件规定的调整、调价、利润、税金和各种测试、试验费用以及现行取费中的有关费用以及所测算的风险金等各项应有费用，供应商的总报价应包含完成本项目的所有费用，采购人除工程款外不再支付其他任何费用。

（10）供应商须提报分项单价和总价，如果单价汇总金额与总价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（11）如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（12）供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价， 报价有优惠的，请将优惠一并折入产品价格，本项目不接收报价以外的价格、赠与优惠。

（13）本项目最终报价为含税报价，项目实施过程中发生的一切费用由成交供应商自行负责。

（14）由于本项目实施地点的特殊性，本项目成交供应商在施工期间须保证医院的正常运行，供应商应制定科学、合理、切实可行得施工方案和施工工艺。本项目可夜间施工，但夜间施工时须遵守国家、省市等相关规定，不得对周围居民产生影响，不得影响病人的正常休息，不对医院的正常运行产生较大影响。施工过程中任何因施工引起的意外情况均由施工方承担责任。

3.3 报价有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的报价有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长报价有效期的，采购人或代理机构通知所有供应商延长报价有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其报价失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 供应商应按供应商须知前附表的规定递交磋商保证金。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其响应文件不予接收。

3.4.3 采购人向成交供应商发出成交通知书后5个工作日内，将磋商保证金退还至未成交供应商账户；采购人与成交供应商签订合同，并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内，将磋商保证金退还至成交供应商账户。

3.4.4有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

详见前附表。

3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应当对磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、合同、技术标准和要求等实质性内容作出响应。

3.6.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。

签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3.6.3 响应文件正本壹份，副本份数见供应商须知前附表。

3.6.4响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见供应商须知前附表规定。

4. 报价

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件的密封和标记详见报价须知前附表规定。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 供应商应在规定的报价截止时间前递交纸质响应文件。

4.2.2 供应商递交纸质响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的纸质不予退还。

4.2.4 采购人收到纸质响应文件后，向供应商出具签收凭证。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在供应商须知前附表中规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照供应商须知前附表的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向供应商出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照供应商须知前附表规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.公开报价

5.1 报价时间和地点

采购人在供应商须知前附表规定的报价截止时间（报价时间）和地点公开开标。所有供应商的法定代表人（或其委托代理人）准时参加，供应商的法定代表人（或其委托代理人）未按时参加报价会的，其响应文件将被拒绝。

5.2 开标程序

开标由采购人主持，由有关监督部门进行监督。开标时供应商需要携带的证件及供应商证件及业绩的提交详见供应商须知前附表。

主持人按下列程序进行开标：

（1）采购人确认供应商相关人员是否到场。

（2）宣布开标纪律。

（4）供应商代表相互检查纸质响应文件密封情况，并签字确认。

（5）现场开启响应文件并唱标。

（6）签字确认开标记录。由采购人、供应商、监标人、记录人等相关人员在开标记录上签字确认。

（7）开标结束。

6. 磋商

磋商按下列程序进行：

（1）组建磋商小组；

（2）磋商准备工作。磋商小组成员熟悉磋商文件等相关文件资料；

（3）评审原则和评审方法；

（4）向采购人提交书面磋商报告；

（5）磋商小组解散。

6.1 组建磋商小组

6.1.1磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在采购、谈判以及其他与采购采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 响应文件的澄清、说明或补正

（1） 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（2） 澄清、说明或补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明或补正属于响应文件的组成部分。

（3） 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（4） 不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，其报价作废标处理。

6.1.2 经初步评审，磋商小组认定供应商的投标不合格、被否决、认定为废标的投标不再进入详细评审阶段。

6.3 废标

供应商有下列情形之一，其报价将被视为废标，采购人将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1) 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假采购材料；

2) 供应商在报价有效期内撤回报价；

3) 在整个评审过程中，供应商有企图影响采购活动结果公正性的任何活动；

4) 供应商以任何方式诋毁其他供应商；

5) 供应商串通报价；

有下列情形之一的，视为串通报价，作废标处理：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律法规文件规定的其他情形。

6) 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

7) 成交供应商无故不按规定签订合同；

8) 法律、法规规定的其他情况

### 6.4评标办法

本次磋商采用综合评分法（详见附件），磋商小组综合评定各供应商提交的响应文件，由磋商小组综合各成员评分意见，推荐成交供应商候选人。

7.成交方式

7.1.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。

采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

7.1.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术文件得分高低顺序推荐。

7.1定标方式

7.1.1采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，并按规定公告成交结果。成交供应商候选人放弃成交、拒绝与采购人签订合同、因不可抗力或自身原因不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人按照国家、省相关规定确定下一候选人为成交供应商或重新开展政府采购活动。

7.1.2评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术文件得分高低顺序推荐。

7.2成交通知

7.2.1 确定成交结果后，采购人在规定时间内发出成交通知书，并按规定公告成交结果。

7.2.2《成交通知书》将作为合同的组成部分。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交的，应当依法承担法律责任。

7.3 履约担保

无

7.4 签订合同

7.4.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

7.4.2成交供应商如不按本磋商文件的规定与采购人订立合同，则采购人将取消其成交资格，磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。

7.4.3发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除特殊情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

- 10、解释权

本磋商文件的最终解释权归采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人的书面解释为准。磋商文件未做须知明示，采购人将依据相关法律、法规做出解释。

# 技术标准和要求

一、项目说明

本项目为济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目，具体内容详见工程量清单。（具体要求详见采购文件第三章技术标准和要求）。本项目预算金额：人民币：150000元。

二、相关要求

1、严格执行国家、省、市现行的市政、建设工程施工及验收规范，施工技术标准、程序，市政、建设工程施工操作规程，建设工程质量管理条例，以及有关建筑质量、安全施工，建筑材料验收及准用制度等有 关文件规定。严格按照技术交底等有关技术说明和建设工程质量验收标准、建筑工程质量检验评定标 准等施工。

2、对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。

- 工程量清单

|  |  | 济宁市市直机关医院洸河院区针灸科改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招标人: |  |  |  |  | 造价咨询人: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |  |  |
| 或其授权人: |  |  |  |  |  | 或其授权人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |
| 编制人: |  |  |  |  |  | 复核人: |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |
| 编制时间: |  |  |  |  |  | 复核时间: |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：济宁市市直机关医院洸河院区针灸科改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 1 | 01B001 | 拆除原石膏板吊顶 |  | m2 | 26.55 |  |  |  |  |
| 2 | 01B002 | 拆除墙面壁纸、暖气片、柜子 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 01B003 | 拆除原钢架 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 01B004 | 砖砌空调外机底座 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 01B005 | 空调移机、加氟及铜管 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 01B006 | 拆除安装强弱电（插座、空调、照明、网线 ） |  | m2 | 117.8 |  |  |  |  |
| 7 | 030411005001 | 配电箱 1.名称配电箱 2.材质 3.规格 4.安装形式：暗装 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 01B007 | 砖砌墙开门洞1000*2200 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 01B008 | 砖砌墙开窗洞（1000*2000） |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 011201001001 | 门窗口抹灰找平 1.墙体类型 2.底层厚度、砂浆配合比 3.面层厚度、砂浆配合比 4.装饰面材料种类 5.分格缝宽度、材料种类 |  | m | 12 |  |  |  |  |
| 11 | 01B009 | 3500槽钢过梁 |  | 支 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 011207001001 | 封门洞 细木工板基层石膏板饰面 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 011207001002 | 地面大理石补贴 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 1.踢脚线高度 2.基层材料种类、规格 3.面层材料品种、规格、颜色 |  | m | 27.5 |  |  |  |  |
| 15 | 01B010 | 暖气片改造 新安暖气片2组，改装暖气片2组 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 011207001003 | 石膏板隔断 1.龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2.隔离层材料种类、规格 3.基层材料种类、规格：双面细木工板 4.面层材料品种、规格、颜色：双面石膏板 5.压条材料种类、规格 |  | m2 | 18.6 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：济宁市市直机关医院洸河院区针灸科改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 17 | 010807006001 | 钢化玻璃观察口 1.窗代号 2.框外围展开面积 3.框、扇材质 4.玻璃品种、厚度 5.防护材料种类 |  | m2 | 3.8 |  |  |  |  |
| 18 | 010808001001 | 观察口双包口 观察口双包口 |  | m | 11.6 |  |  |  |  |
| 19 | 011407001001 | 墙面刷乳胶漆 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求：刮成品腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数：刷乳胶漆两遍 |  | m2 | 238 |  |  |  |  |
| 20 | 011401001001 | 木门油漆 1.门类型 2.门代号及洞口尺寸 3.腻子种类 4.刮腻子遍数 5.防护材料种类 6.油漆品种、刷漆遍数：调和漆三遍 |  | m2 | 3.65 |  |  |  |  |
| 21 | 011302001001 | 吊顶天棚 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 2.龙骨材料种类、规格、中距 3.基层材料种类、规格 4.面层材料品种、规格、 5.压条材料种类、规格 6.嵌缝材料种类 7.防护材料种类 |  | m2 | 113.8 |  |  |  |  |
| 22 | 01B011 | 吊轨加固板 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 030412005001 | 600*600格栅灯 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装形式 |  | 套 | 17 |  |  |  |  |
| 24 | 030412006001 | 杀菌灯 1.名称 2.型号 3.规格 |  | 套 | 6 |  |  |  |  |
| 25 | 030404034002 | 时控开关 1.名称 2.材质 3.规格 4.安装方式 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 26 | 01B012 | 欧式预制造型 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：济宁市市直机关医院洸河院区针灸科改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 27 | 010803001001 | 百叶卷帘(闸)门 1.门代号及洞口尺寸 2.门材质 3.启动装置品种、规格 |  | m2 | 8.6 |  |  |  |  |
| 28 | 011507001001 | 铝塑板门头 1.箱体规格 2.基层材料种类：钢骨架铝方管基层 3.面层材料种类：铝塑板面层 4.防护材料种类 |  | m2 | 10.63 |  |  |  |  |
| 29 | 011508005001 | 发光字 1.基层类型 2.镌字材料品种、颜色 3.字体规格 4.固定方式 5.油漆品种、刷漆遍数 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 01B013 | 室内保洁 |  | m2 | 117.8 |  |  |  |  |
| 31 | 01B014 | 垃圾外运 |  | 车 | 2 |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市直机关医院洸河路院区针灸理疗科排风及给排水改造 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
|  |  | 室内排风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030815001001 | 管道支架制作安装 1.单件支架质量 2.材质 3.管架形式 4.支架衬垫材质 5.减震器形式及做法 |  | 个 | 40 |  |  |  |  |
| 2 | 03B001 | 墙体开孔 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 030701004001 | 风机 1.名称 2.型号：200 3.规格 4.安装形式 5.减振器、支架形式、材质 6.试压要求 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 030404033001 | 双速开关 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 030702007001 | 万向管 1.名称 2.材质 3.形状 4.规格 5.板材厚度 6.接口形式 7.支架形式、材质 |  | 支 | 18 |  |  |  |  |
| 6 | 03B002 | 吸烟罩 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 7 | 030703001001 | 调节阀 1.名称 2.型号 3.规格 4.质量 5.类型 6.支架形式、材质 |  | 个 | 13 |  |  |  |  |
| 8 | 031001006001 | Ф160塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 54 |  |  |  |  |
|  |  | 室外抽风系统 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程量清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：市直机关医院洸河路院区针灸理疗科排风及给排水改造 |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称 2.型号 3.规格 4.材质 5.敷设方式、部位 6.电压等级（kV） 7.地形 |  | m | 25 |  |  |  |  |
| 10 | 031001006002 | Ф200塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：Ф200pvc管 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 18 |  |  |  |  |
| 11 | 03B003 | 电机 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 030815001002 | 管道支架制作安装 1.单件支架质量 2.材质 3.管架形式 4.支架衬垫材质 5.减震器形式及做法 |  | 个 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 室内换气系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030404033002 | 换气扇 1.名称 2.型号 3.规格 4.安装方式 |  | 台 | 11 |  |  |  |  |
| 14 | 031001006003 | 110塑料管 1.安装部位 2.介质 3.材质、规格：Ф110PVC 4.连接形式 5.阻火圈设计要求 6.压力试验及吹、洗设计要求 7.警示带形式 |  | m | 26 |  |  |  |  |
| 15 | 03B004 | 遥控器 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 16 | 03B005 | 蜡疗室给排水系统改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 01B006 | 室内卫生间改造 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |

第五章  合同格式

第一部分 协议书

发包人（全称）济宁市市直机关医院        （简称甲方）

承包人（全称）                       （简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称： 济宁市市直机关医院洸河路院区针灸理疗科改造工程项目

工程地点： 济宁市市直机关医院院内

工程内容：

资金来源：自筹资金

- 工程承包范围

承包范围：采购范围内的全部工程内容（详见采购工程量清单）。

- 工期

开工日期：计划开工期     年     月      日

竣工日期：计划竣工期     年     月      日

合同工期总日历天数         天。

- 质量标准及质保期

工程质量标准：

质保期：

- 合同价款

金额（大写） ：                  元(人民币)

￥ ：                  元

付款方式：   同供应商须知前附表

- 组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１．本合同协议书

２．成交通知书

３．响应文件及其附件

４．本合同专用条款

５．本合同通用条款

６．标准、规范及有关技术文件

７．采购清单

８．工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。（与磋商文件及备案合同有实质性违背除外）。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相 同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款 项。

十、合同生效

本合同双方约定签字盖章后生效。

甲方（盖章）：                     乙方 （盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电话：                            电话：

开户银行：                        开户银行：

帐号：                            帐号：

单位地址：                        单位地址：

年    月    日                      年    月    日

- 第二部分 通用条款（略）

- 此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2013-0201）中《第二部分 通用条款》

- 第三部分 专用条款

- 一、词语定义及合同文件

- 2、合同文件及解释顺序

- 合同文件组成及解释顺序：执行通用条款。

- 3、语言文字和适用法律、标准及规范

- 3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字

- 3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：  /

- 3.3 适用标准、规范

- 适用标准、规范的名称：现行规范、标准。

- 发包人提供标准、规范的时间：  /  。

- 国内没有相应标准、规范时的约定：执行通用条款。

- 4、图纸

- 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：

- 4.2 发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意，承包人不得将图纸转借第三人 。

- 使用国外图纸的要求及费用承担：           /             。

- 二、双方一般权利和义务

- 5、工程师

- 5.1 监理单位委派的工程师

- 姓名：              职务：

- 发包人委托的职权：按《工程建设监理合同》规定执行

- 需要取得发包人批准才能行使的职权：按《工程建设监理合同》规定执行

- ５.2 发包人派驻的工程师

- 姓名：               职务：

- 职权：

- 5.3 不实行监理的，工程师职权：

- 7、项目经理（建造师）

- 姓名：               职务：

- 项目经理必须是报价时提供的施工负责人（建造师），从开工之日起到竣工结束，项目经理每天必须保证8小时以上在现场组织施工，离开现场超过24小时，必须征得发包人同意。 发包人认为项目经理不称职时，发包人有权要求更换项目经理。

- 8、发包人工作

- 8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 具备施工条件，开工前完成。

- （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电开工前完成，通讯由承包人自行解决。

- （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 开工前完成，施工现场内的道路由承 包人完成。

- （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前完成工程地质勘探，地下管线资料由发包方协助承包方办理。

- （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由承包方协助发包方办理有关手续。

- （6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人与发包人共同确定。

- （7）图纸会审和设计交底时间：

- （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名 木的保护工作：发包人提出书面保护要求，承包人实施，费用由承包人承担。

- （9）如涉及到地方关系，由承包人承担协调地方关系及因协调地方关系而产生的一切费用。

- （10）双方约定发包人应做的其他工作：如有，双方协商解决 。

- 8.2 发包人委托承包人办理的工作：双方协商。

- 9、承包人工作

- 9.1 承包人应按约定的时间和要求，完成以下工作：

- (1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无

- （２）应提供计划、报表的名称及完成时间： 开工三天前提报本工程的施工组织设计，每 天提供本日进度报表及明天施工计划一式两份，发包人审核完毕并返还一份。

- （３）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款。

- （４）向发包人提供的办公和生活的房屋及设施的要求：承包人向发包人和监理人提供办公用房，费用由承包人负责。

- （５）需承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责，发包人协助，费用由承包人负责。

- （６）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责成品保护工作并承担其费 用。

- （７）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 若有，可由承包人实施，费用由承包人承担。

- （８）施工场地清洁卫生的要求： 承包人应按照发包人要求清理所有的临时性工程场地和临时道路以及建设过程中形成的垃圾，并将这些场地恢复到平整标准，这些费用已计入报价内， 发包人不再支付此费用。

- （９）双方约定承包人应做的其他工作：承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中的施工现场全部人员的安全，除发包人的行为或过失而造成的伤害之外，发包人不承担承包人及分包单位的人员及其他人员的伤亡赔偿责任。

- 三、施工组织设计和工期

- 10.进度计划

- 10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到全套施工图纸后 2 日内，同时执行通用条款 10.3 条

- 工程师确认的时间：收到施工组织设计3 日内批复，收到施工方案及进度计划3日内批 复。

- 10.2 群体工程中有关进度计划的要求：不采用

- 13.工期延误

- 13.1 双方约定工期顺延的其他情况：不可抗力或经发包人工程师和监理工程师认可的情况。

- 13.2 承包方应严格按照合同规定的工期完工，工期每拖期一天罚款 500 元。

- 四、质量与验收

- 17．隐蔽工程和中间验收

- 17.1 双方约定中间验收部位：按照经监理工程师和发包人工程师审定的施工组织设计实施。

- 19. 工程试车

- 19.5 试车费用的承担： 执行通用条款19.5 条。

- 五、安全施工

- 施工现场配电线路、用水管线必须符合建设部颁发的《施工现场临时用水、电安全技术规 范》的要求，其他执行通用条款第 20、21、22 条。

- 六．合同价款与支付

- 23.2 本合同价款采用：（1）固定综合单价。成交措施项目费即为合同措施项目费，结算时不做任何调整（即一次包死）。

- 23.2.1 暂估价的调整： /

- 按承包人响应文件中的所报综合单价，采用固定综合单价形式，根据实际完成工程量（含设计变更+工程签证）进行结算。

- 23.2.2 合同价款中包括的风险范围：承包人被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。为此，综合单价中的风险包括：

- （1）劳务、材料和其他事件或事务性费用的变化；

- （2）承包人未能预见的困难和费用；

- （3）承包人在合同中履行义务引起有关费率变化；

- （4）承包人进场路线改变或进场道路维护产生的费用；

- 合同价款的组成：合同价格中包括了承包人在合同中承担的全部义务（即为按设计施工图或（工程量清单和技术标准、要求）完成工程并修补任何缺陷所必须的全部费用）。

- 23.2.3 风险费用的计算方法：由承包人在投标报价中考虑风险费用。

- 23.2.4 风险范围以外合同价款调整方法：因发包人设计变更导致的工程量增减变化及暂 估价，在工程结算时根据施工设计图和经监理工程师审查、发包人工程师和审计单位批准、 并已按工程设计变更完成的合格工程调整价款。

- 23.2.5 调整的工程量及综合单价按下列方法确定：①当报价中有对应分部分项工程名称 时，按该项目报价确定调整；②当报价中无对应分部分项工程名称时，参照报价中类似项目 报价确定调整；③当报价中无对应项目和参照项目时，结算按合同签定时的山东相关定额及 费用定额的工程量计算规则和人、材、机消耗量，人工费、材料费、机械费按中标人的投标价格编制预算，经审定后确定调整。

- 23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：合同价款所含内容若与现行法律法规相抵触， 以现行法律法规(包含工程造价管理规定)为准。

- 24. 工程预付款

- 发包人向承包人预付款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无

- 25.工程量确认

- 25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周提供工程量报表一式两份，所报 工程量应满足分期分项计量认证要求。

- 26.工程款（进度款）的支付

- 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

- 七、材料设备供应

- 27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

- （１）材料设备单价与一览表不符： 不采用

- （２）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 不采用

- （３）承包人可代为调剂串换的材料： 不采用

- （４）到货地点与一览表不符： 不采用

- （５）供应数量与一览表不符： 不采用

- （６）到货时间与一览表不符： 不采用

- 27.6 发包人供应材料设备的结算方法： 不采用

- 28. 承包人采购材料设备

- 28.1 承包人负责采购材料设备的约定：本工程承包范围内所用材料均由承包人采购 供应。主要材料及暂定价材料由承包人组织发包人、监理单位共同参加，确定材料品种、规 格后，由承包人负责签订供货合同，承包人负责运输、装卸和保管。承包人采购的材料必须 保证质量，并附有材质说明，进货厂家质量证明书，并按照规范规定进行验收和试验。因承 包人采购材料的质量不符合要求造成的经济损失、工期的延误，责任承担执行通用条款第 28 条有关规定。

- 八、工程变更

- 九、竣工验收与结算

- 32.竣工验收

- 32.1 承包人提供竣工图的约定：提交贰份完整竣工资料及贰份竣工图（含工程备案资料 壹份）。

- 32.6 中间交工工程的范围和竣工时间：执行通用条款及省、市有关规定。

- 十、违约、索赔和争议

- 35.违约

- 35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

- 35.1.1 本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任： 双方协商

- 35.1.2 本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任： 双方协商

- 35.1.3 本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任： 双方协商

- 35.1.4 双方约定的发包人其他违约责任： 双方协商

- 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

- 35.2.1 本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任： 执行通用条款

- 35.2.2 本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款

- 35.2.3 双方约定的承包人其他违约责任： 双方另行协商

- 37.争议

- 37.1 本合同在履行过程中发生争执，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列 第 （1） 种方式解决；

- （1）提交济宁仲裁委员会仲裁；

- （2）依法向人民法院起诉。

- 十一、其他

- 38.工程分包

- 38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：成交单位未经发包人代表批准，不能以任 何形式将工程转包或分包他人，一经发现，即取消承包人资格，并赔偿因此给采购单位造成 的一切经济损失。

- 分包施工单位为： 若需分包施工，必须在发包人代表监督下实施，并有其书面认可， 分包合同方能有效。

- 39. 不可抗力

- 39.1 双方关于不可抗力的约定：执行通用条款

- 40. 保险

- 40.6 本工程双方约定投保内容如下：

- （1）发包人投保内容：执行通用条款

- 发包人委托承包人办理的保险事项： 无

- （2）承包人投保内容：执行通用条款

- 41. 担保

- 41.3 本工程双方约定担保事项如下：

- （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：无 担保合同作为本合同附件。

- （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：    担保合同作为本合同附件。

- （3）双方约定的其他担保事项： 无 。

- 46. 合同份数

- 46.1 双方约定合同份数： 本合同正本    份 ，双方各持     份，副本    份，副本与正本 具有同等法律效力。

- 47. 补充条款：

- 承包人必须严格执行济建〔2016〕65 号文〈关于印发《济宁市建筑工地扬尘治理考核工 作标准》的通知〉的有关规定，做到 8 个 100%：（1）施工现场 100%围挡；（2）路面 100% 硬化；（3）驶出车辆 100%冲洗；（4）运输车辆 100%封闭；（5）裸露物料 100%覆盖；（6）特殊作业及扬尘地块 100%喷淋洒水；（7）出入口路段 100%清扫洒水；（8）暂不开发土地 100%绿化。相关费用包含在安全文明施工费中。如在施工期间①如对扬尘治理工作重视不够、措施不力的项目，不予申报安全文明工地，不予申报优质工程；②对扬尘治理措施不到位、现场管理混乱、拒不整改的建筑企业，暂停在济宁市范围内投标资格 3 个月，直至清出济宁市场。

- 承包人必须做好扬尘治理的各项工作，如不配合处理相关问题，将处以每次 3000 元罚款， 在扬尘治理工作上受到采购人通报批评的，将处以每次 5000 元罚款，受到区级及以上政府监 督部门通报批评的，将处以每次 20000 元罚款。

- 47.1 承包人不得拖欠农民工工资。承包人必须保证农民工工资及时支付，不出现上访事件，否则每发生一起，除及时解决外还需缴纳违约补偿金 5 万元人民币。若出现越级上访或 集体上访，影响恶劣，将上报区建设行政主管部门，计入不良行为记录名单。

- 47.2 按照《济宁市政府投资建设项目审计管理办法》（济政办发〔2012〕45 号）文件要求，财政资金建设项目工程计算和竣工决算必须依据审计结论办理，未经审计机关审计，不得办理工程结算和竣工决算。

# 第五章 响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

（项目编号）

响    应   文   件

供应商：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

第一章 报价部分………………………………………………………………………

1.1 法定代表人或授权代表签署的投标函…………………………………………

1.2 开标一览表………………………………………………………………………

1.3 分项价格表………………………………………………………………………

1.4供应商认为需要提交的其他文件……………………………………………

第二章 供应商简介及资质（资格、资质证明文件）……………………………

2.1营业执照复印件…………………………………………………………………

2.2法定代表人授权委托书…………………………………………………………

2.3供应商的资格声明………………………………………………………………

2.4资质证书其他相关证书…………………………………………………………

2.5企业所获荣誉等…………………………………………………………………

2.6供应商的审计报告或资信证明…………………………………………………

2.7纳税及社保证明…………………………………………………………………

2.8供应商认为需要提交的其他文件………………………………………………

第三章 技术部分……………………………………………………………………

3.1已标价的工程量清单……………………………………………………………

3.2施工组织设计……………………………………………………………………

3.3项目管理机构表…………………………………………………………………

3.4供应商认为需要提交的其他材料………………………………………………

第四章  业绩部分……………………………………………………………………

4.1业绩一览表………………………………………………………………………

4.2业绩证明材料……………………………………………………………………

第五章  优惠条款……………………………………………………………………

第六章 供应商认为需要说明的其他问题…………………………………………

备注：请供应商按照响应文件目录格式注明页码。

## 附件一:报价函格式

（采购人名称）：

我方已经认真审阅了                                        磋商文件（项目编号：             ），并对其没有任何保留意见，经研究决定参加本项目报价并提交响应文件。为此，我方承诺如下：

## 报价：大写：

## 小写：

1、我方提交的响应文件正本壹份，副本肆份；

2、我方已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清及变更内容(如果有)和所有已提供的参考资料以及有关附件，并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

3、我方承诺响应文件夹中的一切资料、数据是真实的，并承担由此引起的一切责任。

4、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施；

5、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件和保证；

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任；

7、我方同意按磋商文件要求提交磋商保证金、履约保证金等，遵守你方对本次竞争性磋商所做的各项规定；

8、我方的响应文件自提交之日起有效期为90日历天；

9、我方同意按照你方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。

10、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商单位全称（公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 附件二：法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

我（姓名）         系（供应商名称）                     法定代表人，现授权委托我公司的（姓名、职务或职称）             为我单位参与此次项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法人及授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：              性别：                年龄：

单位：                      部门：                职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月  日

## 附件三：                      报价一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价 | 大写： 元 小写： 元 |
| 项目负责人姓名 |  |
| 建造师级别 |  |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 对磋商文件的 响应程度 |  |
| 备注 |  |

注：本表除按照装订于响应文件外，还需单独密封一份。（表格不够可扩展）

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

- 附件四:                     供应商的资格声明

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：电话：  邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

D．法定代表人：（姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本： 法人资本：

个人资本： 外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到 年月 日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到年月日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

附件五：

供应商企业简介及资质

附件六：

已标价的工程量清单

附件七：

施工组织设计

1.供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）总体概述；

（2）施工现场布置；

（3）施工进度计划和进度保证措施；

（4）施工方案和质量保证；

（5）安全文明施工和环境保护措施；

（6）项目管理班子；

（7）劳动力、材料投入计划及保证措施、机械设备投入计划；

（8）针对项目实际情况关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点分析和解决方案；

（9）特殊情况下的施工措施；

（10）质量治理要求；

（11）新技术、新产品、新工艺、新材料应用；

（12）其他。

2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

附表五：施工总平面图

供应商应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

附件八：

项目管理机构表

- （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

- （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、安全生产管理人员、造价员、施工员、材料员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书复印件，主要业绩须附合同协议书复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

- 附件九：

- 供应商认为需要提交的其他材料

附件十:经营业绩一览表

项目编号：

| 序号 | 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购买时间 | 购买单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、表后附合同复印件。

2、本表可按同样格式扩展。

年    月    日

附件十一：原件清单格式

原件清单

项目编号：          项目名称：

供应商名称（公章）：                    年  月  日

| 序号 | 原件名称 | 数量 | 备注（说明是原件还是公证件原件） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 响应文件正本 | 1 | 不予退还 |
|  | 响应文件副本 | 4 | 不予退还 |

注：1、本表前两项不得修改.2、本表可按同样格式扩展。3、本表一式两份，供应商、采购中心各执一份。

原件核对情况：供应商授权代表签字：

原件退还情况：供应商授权代表签字：

附件十二：评分标准

本次评审采用综合评分法（百分制打分法），满分100分。

打分前，首先进行响应文件的符合性评审。响应文件应实质性响应磋商文件的所有条款、条件，所谓实质上响应是指响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面未造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留，不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。响应文件能实质性响应磋商文件的供应商进入评审打分阶段。

按附表所述的评分标准，由磋商小组成员对供应商的响应文件进行综合评审，并打分。磋商小组择优推荐成交候选供应商。

- 评分标准

| 评分因素 |  | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 （45分） |  | 45 | 满足竞争性磋商文件的要求且最低的最终报价为评标基准价，得45分，其它供应商的最终报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/最终报价）×45%×100 |
| 报价合理性 （2分） |  | 2 | 主要单价计算符合常规计算办法，计算出的单价合理得2分；发生超出常规单价的不均衡报价得0-1分。 |
| 施工组织设计评分标准（30分） | 施工方案与技术措施 | 6 | 对主体工程理解深刻，重点难点突出，施工方案合理、完善，有针对性的得0-3分。 |
|  |  |  | 临时工程施工方案合理、完善的得0-3分。 |
|  | 质量管理体系与措施 | 7 | 质量管理岗位职责明确得0-1分。 |
|  |  |  | 工程施工质量保证体系及措施科学合理，过程控制方法可行得0-3分。 |
|  |  |  | 测量、检验设备齐全，方法可行，计划合理，有具体的标准和检测方法的（施工规范有具体要求的符合规范要求）得0-3分； |
|  | 安全管理体系与措施 | 5 | 安全管理机构健全，各岗位职责明确得2分，次之酌情扣分。 |
|  |  |  | 保证体系与措施、预案合理、得当得1分，次之酌情扣分。 |
|  |  |  | 安全生产费用使用合理得2分，次之酌情扣分。 |
|  | 环境保护管理体系与措施 | 4 | 文明施工和环境保护机构健全、措施合理得0-4分； |
|  | 工程进度计划与措施 | 4 | 总工期满足要求，各分项工程工期合理、施工均衡的得4分，次之酌情扣分。 |
|  | 资源配备 计划 | 4 | 施工设备选型和配套合理、保证性高、满足工程检验需要得2分，次之酌情扣分。 |
|  |  |  | 资金使用计划详尽、合理得2分，次之酌情扣分。 |
| 项目管理机构评分标准（9分） | 项目负责人业绩 | 3 | 近3年具有类似工程施工管理经验，每项得3分，最高3分，无类似工程施工经验的不得分(以中标（成交）通知书原件及合同原件为准，时间以合同签订时间为准)。 |
|  | 其他主要 人员 | 3 | 项目组成员中具有中级造价员的得3分。（以造价员证的原件为准，否则本项不予计分。） |
|  |  | 3 | 配备的管理 人员和技术人员齐全的得3分，次之酌情扣分。 |
| 其他因素评分标准（14分） | 供应商信誉、业绩 | 8 | 近3年具有类似工程施工业绩的每1项得2分，最高得8分；无类似工程施工经历的不得分。（以中标通知书原件及合同原件为准，与项目负责人业绩不重复计分，时间以合同签订时间为准） |
|  |  | 2 | 供应商具有行政管理部门颁发的有效期内的“守合同重信用”证书，市级及以上得2分。（以证书原件为准） |
|  |  | 2 | 供应商获得质量管理系统认证、环境管理体系认证及健康安全管理体系认证的得2分，每缺一项扣一分，最多扣2分。本项最多得2分。（以有效期内的证书原件为准） |
|  | 企业财务 状况 | 2 | 提供2017年度或2018年度由会计（审计）师事务所审计的企业财务报表。所有资料数据可靠、无相互矛盾。得2分。 财务报表齐全、数据可靠、无相互矛盾，但没有经过会计（审计）师事务所审计。得1分。 未提供财务报表或财务报表资料数据不全，相互有矛盾。得0分。 本项最多得2分。 供应商财务报表一律提供原件，没有提供原件的不得分，复印件不得分。 |

注：

1.近三年是指2016年1月1日起至今。

2.类似工程指2016年1月1日以来承担过的类似装修改造项目。提供的类似工程合同原件必须与《响应文件》中的复印件一致。

3.项目负责人、企业业绩不重复计分。

4、各磋商小组成员评分的算术平均值为供应商的最终得分。

5、在任何评审环节中，需磋商小组成员就某项定性的评审结论做出表决的，由磋商小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

6、评分如出现小数点，则保留小数点后两位。

附件十三：封面格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

资格、资质证明文件 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真：

封口格式：

…………………于2019年6月5日9时30分之前不准启封（公章）…………………